# Projectplanning – Voorspelling Jeugdpopulatie Almere

Deze planning is gebaseerd op het CRISP-DM proces en verdeelt de taken duidelijk over alle teamleden. Elke fase heeft een concreet eindproduct.

## Fase 1 – Data Understanding (Dag 1–2)

Doel: Eén schone wijkdataset en inzicht in structuur en trends.

### Persoon 1 – Data Loading

• CSV correct inlezen (sep=';')

• Header herstellen

• Onnamed kolommen verwijderen

Oplevering: df_raw_clean

### Persoon 2 – Wijkfilter en Controle

• Alleen Almere filteren

• Alleen WK-codes selecteren

• Aantal unieke wijken bepalen

Oplevering: df_wijk

### Persoon 3 – Variabelen Selectie

• Jaar

• Wijknaam

• k_0Tot15Jaar

• k_15Tot25Jaar

• JongerenMetJeugdzorg

• AantalInwoners

Oplevering: df_selected

### Persoon 4 – Datatypes en Structuur

• Datatypes corrigeren (object → numeriek)

• Jaar als integer

• Sorteren op wijk en jaar

Oplevering: df_structured

### Persoon 5 – Datakwaliteit

• Missende waarden analyseren

• Duplicaten controleren

• Wijkwijziging 2022 onderzoeken

Oplevering: Datakwaliteitsrapport

Eind Fase 1: df_clean_final

## Fase 2 – Exploratie (Dag 2)

Doel: Begrijpen wat de data laat zien.

Persoon 1 – Groei 0–15 analyseren

Persoon 2 – Groei 15–25 analyseren

Persoon 3 – Jeugdzorg vs jongeren analyseren

Persoon 4 en 5 – Grafieken maken (lijn, bar, scatter)

Eind Fase 2: Data Understanding hoofdstuk gereed

## Fase 3 – Data Preparation (Dag 3)

Doel: Dataset model-klaar maken.

Persoon 1 – Groei percentage per jaar

Persoon 2 – Ratio jongeren / totaal bevolking

Persoon 3 – Lag feature (vorig jaar)

Persoon 4 – Correlatiematrix en multicollineariteit

Persoon 5 – Train/test split (2019–2023 trainen, 2024–2025 testen)

Eind Fase 3: df_model_ready

## Fase 4 – Modeling (Dag 4)

Doel: Werkend voorspellend model.

Persoon 1 – Lineaire regressie bouwen

Persoon 2 – MAE, RMSE en R² berekenen

Persoon 3 – Werkelijk vs voorspeld plotten

Persoon 4 – Resultaten interpreteren

Persoon 5 – Random Forest (optioneel)

Eind Fase 4: Werkend model en evaluatietabel

## Fase 5 – Evaluatie (Dag 5)

Iedereen samen:

• Is R² voldoende?

• Wat zijn beperkingen?

• Is 7 jaar data voldoende?

• Heeft wijkwijziging invloed?

Oplevering: Evaluatiehoofdstuk

## Fase 6 – Finalisatie (Dag 6)

• Final notebook samenvoegen

• Code opschonen

• Grafieken verbeteren

• Beoordelingscriteria controleren

• Buffer voor correcties