# Projectplanning – Voorspelling Jeugdpopulatie Almere

Deze planning is gebaseerd op het CRISP-DM proces en is afgestemd op de CBS Wijken & Buurten dataset. Elke fase heeft een duidelijk doel en concreet eindproduct.

## Fase 1 – Data Structurering en Selectie

Doel: Eén correcte wijkdataset op jaarbasis.

### Persoon 1 – Correct Inlezen en Opschonen

Taken:

- CSV correct inlezen

- Controleren of kolommen correct gescheiden zijn

- Lege of onnodige kolommen verwijderen

- Controleren op dubbele kolomnamen

Oplevering: processed/df_v1_raw_clean.csv

Wat bevat deze dataset?

- Alle originele rijen (Gemeente, Wijk en Buurt)

- Alle originele kolommen

- Correcte kolomnamen (gescheiden met ;)

- Geen lege of “Unnamed” kolommen

- Geen technische inleesfouten

Doel:
Een stabiele basisversie waarop verdere filtering wordt toegepast.

### Ismael – Filter Almere en Wijkniveau

Taken:

- Filteren op Gemeentenaam_1 == 'Almere'

- Alleen rijen met SoortRegio_2 == 'Wijk'

- Controleren of Codering_3 begint met 'WK'

- Aantal unieke wijkcodes bepalen

Oplevering: processed/df_v2_almere_wijken.csv

Wat bevat deze dataset?

- Alleen rijen waar Gemeentenaam_1 = "Almere"

- Alleen rijen waar SoortRegio_2 = "Wijk"

- Alleen WK-codes (geen BU of GM)

- Nog steeds alle originele kolommen

Doel:
Beperken tot het juiste analyseniveau (wijkniveau) binnen Almere.

### Persoon 3 – Variabelenselectie

Te behouden kolommen:

- Peildatum

- WijkenEnBuurten

- Codering_3

- AantalInwoners_5

- k_0Tot15Jaar_8

- k_15Tot25Jaar_9

- JongerenMetJeugdzorgInNatura_93

Oplevering: processed/df_v3_selected.csv

Wat bevat deze dataset?

- Peildatum

- Jaar (indien al aangemaakt)

- Wijknaam

- Codering_3

- AantalInwoners_5

- k_0Tot15Jaar_8

- k_15Tot25Jaar_9

- JongerenMetJeugdzorgInNatura_93

Doel:
Overbodige variabelen verwijderen en focus aanbrengen op jeugdpopulatie en jeugdzorg.

### Persoon 4 – Datatypes en Tijdstructuur

Taken:

- Peildatum omzetten naar datetime

- Nieuwe kolom 'Jaar' maken (integer)

- Numerieke kolommen omzetten naar numeric

- Sorteren op wijk en jaar

Oplevering: processed/df_v4_structured.csv

Wat bevat deze dataset?

- Peildatum als datetime

- Jaar als integer

- Alle numerieke kolommen correct als numeric

- Gesorteerd op Wijk + Jaar

Doel:
De dataset geschikt maken voor tijdreeksanalyse.

### Persoon 5 – Datakwaliteit

Taken:

- Missende waarden analyseren

- Controleren of wijk + jaar combinatie uniek is

- Wijkwijzigingen onderzoeken

Oplevering: processed/df_v5_clean_final.csv

Wat bevat deze dataset?

- Geen dubbele wijk-jaar combinaties

- Missende waarden geanalyseerd of behandeld

- Controle op wijkwijzigingen uitgevoerd

- Alleen betrouwbare observaties

Doel:
Een definitieve analyseklare wijkdataset.

## Fase 2 – Data Understanding

Doel: Inzicht krijgen in trends en relaties.

Persoon 1: Groei 0–15 per wijk analyseren

Ismael: Groei 15–25 per wijk analyseren

Persoon 3: Jeugdzorg per 1000 jongeren analyseren

Persoon 4 en 5: Lijn-, bar- en scattergrafieken maken

## Fase 3 – Data Preparation

Doel: Dataset model-klaar maken.

Persoon 1: Groeipercentage per jaar berekenen

Ismael :Ratio jongeren / totaal bevolking berekenen

Persoon 3: Lag feature maken (vorig jaar als predictor)

Persoon 4: Correlatiematrix en multicollineariteit analyseren

Persoon 5: Train/test split (2019–2023 trainen, 2024–2025 testen)

Oplevering: processed/df_v6_model_ready.csv

Wat bevat deze dataset?

- Groei percentages per jaar

- Ratio jongeren / totaal bevolking

- Lag feature (vorig jaar als predictor)

- Eventueel extra relevante features

- Alleen numerieke modelvariabelen

- Klaar voor train/test split

Doel:
Directe input voor het voorspellende model.

## Fase 4 – Modeling

Doel: Werkend voorspellend modelbouwen.

Persoon 1: Lineaire regressie bouwen

Ismael: MAE, RMSE en R² berekenen

Persoon 3: Werkelijk vs voorspeld plotten

Persoon 4: Resultaten interpreteren

Persoon 5: Random Forest testen (optioneel)

## Fase 5 – Evaluatie

Gezamenlijk bespreken:

- Is R² voldoende?

- Wat zijn beperkingen van de dataset?

- Is de tijdreeks lang genoeg?

- Heeft wijkwijziging invloed?

## Fase 6 – Finalisatie

Taken:

- Final notebook samenvoegen

- Code opschonen

- Grafieken verbeteren

- Beoordelingscriteria controleren

# Waarom is belangrijk dat we voor elke stap een aparte dataset van maken?

Door elke stap als aparte dataset op te slaan:

- Is het proces reproduceerbaar

- Kan elke fase afzonderlijk gecontroleerd worden

- Kunnen fouten eenvoudig worden teruggedraaid